Druk nr 115

02.10.2025 r.

Uchwała Nr ………………………../2025
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia ………………………………………. 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 490/2025 z dnia 
1 października 2025 r.

Na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f, § 24 pkt 1 oraz § 61 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik 
Nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), Rada Dzielnicy Ursynów 
m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany budżetu na 2025 r. zawartego 
w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy 
z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok, zgodnie z Uchwałą nr 490/2025 
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 1 października 2025 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy oraz do Rady m.st. Warszawy.

§ 3. 	1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

Uzasadnienie do Uchwały Nr …………………………………/2025
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia ……………………………………. 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 490/2025 z dnia 
1 października 2025 r.

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował następujące zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025.

Dochody

Zmniejszenie środków wyrównawczych o kwotę 4.009.518 zł w związku z propozycjami przeniesienia środków 
w ramach zadań inwestycyjnych z 2025 roku na rok 2026.

Wydatki inwestycyjne:

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę 4.009.518 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 712.038 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku 
z przedłużającym się wyborem wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a tym samym brakiem możliwości wykonania prac modernizacyjnych w roku bieżącym. Środki w 2026 r. planuje się przeznaczyć na modernizację budynku w zakresie kompleksowego dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami dla zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 329.691 zł i przeniesienie środków na 2026 rok do zadań pn.: „Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych” (242.000 zł) oraz „Modernizacja bieżni i kortów tenisowych w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1” (87.691 zł). Przeniesienia dokonuje się 
w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia postępowania na dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej.

Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 136.592 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku 
z trwającym postępowaniem unijnym dotyczącym realizacji zadania, przedłużonymi terminami procedowania, a tym samym późniejszym terminem wykonania umowy, przewidzianym na styczeń 2026 r. W 2026 r. planuje się kontynuowanie prac związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków placówek oświatowych.

Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 204.803 zł i przeniesienie środków na 2026 rok do zadania pn.: „Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych” w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończaniu realizacji robót budowlanych i tym samym zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 801.070 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku 
z oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniach na roboty budowlane obejmujące modernizację boiska piłkarskiego w ZS129 oraz modernizację placu zabaw i terenu wejścia głównego w SP405. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie dodatkowych prac przy modernizacji terenów zewnętrznych wyszczególnionych placówek.

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 800.000 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku 
z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Środki te planuje się przeznaczyć na kontynuację prac termomodernizacyjnych w budynku szkoły oraz przedszkola.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 506.504 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku 
z oszczędnościami powstałymi po udzieleniu zamówienia na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji szkoły podstawowej. Środki te planuje się przeznaczyć na wymianę instalacji elektrycznej 
w budynku.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 218.820 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wydłużone terminy uzgodnień. Tym samym w 2025 r. wykonane zostaną prace koncepcyjne, natomiast na rok 2026 zaplanowano realizację robót budowlanych polegających na przebudowie budynku, modernizacji wszystkich instalacji wewnętrznych, prac przy dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów prawa.

Modernizacja wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 300.000 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. ze względu na harmonogram opracowania dokumentacji  projektowo-kosztorysowej i brak możliwości dokonania płatności w roku 2025. W 2026 r. zostaną wykonane przewidziane do realizacji prace, polegające na modernizacji budynku w zakresie wymiany wszystkich instalacji oraz wykonaniu termomodernizacji hali sportowej.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów oraz wydatków inwestycyjnych w planie na 2025 rok ulegnie zmniejszeniu o 4.009.518 zł.

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje powyższe zmiany.

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

Załącznik do uchwały Nr

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

z dnia

Uchwała Nr 490/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 1 października 2025 r.

w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz 
§ 43 ust. 1, § 45 pkt. 6, § 50 ust. 1, § 61 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik 
Nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się propozycje zmian budżetu na 2025 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok zgodnie z załącznikami nr 1-5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w celu wyrażenia opinii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

§ 4. 	1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd

Uzasadnienie do Uchwały Nr 490/2025

Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

z 1 października 2025 r.

w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok.

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował następujące zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025.

Dochody

Zmniejszenie środków wyrównawczych o kwotę 4.009.518 zł w związku z propozycjami przeniesienia środków 
w ramach zadań inwestycyjnych z 2025 roku na rok 2026.

Wydatki inwestycyjne:

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę 4.009.518 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 712.038 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku 
z przedłużającym się wyborem wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a tym samym brakiem możliwości wykonania prac modernizacyjnych w roku bieżącym. Środki w 2026 r. planuje się przeznaczyć na modernizację budynku w zakresie kompleksowego dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami dla zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 329.691 zł i przeniesienie środków na 2026 rok do zadań pn.: „Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych” (242.000 zł) oraz „Modernizacja bieżni i kortów tenisowych w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1” (87.691 zł). Przeniesienia dokonuje się 
w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia postępowania na dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej.

Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 136.592 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku 
z trwającym postępowaniem unijnym dotyczącym realizacji zadania, przedłużonymi terminami procedowania, a tym samym późniejszym terminem wykonania umowy, przewidzianym na styczeń 2026 r. W 2026 r. planuje się kontynuowanie prac związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków placówek oświatowych.

Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 204.803 zł i przeniesienie środków na 2026 rok do zadania pn.: „Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych” w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończaniu realizacji robót budowlanych i tym samym zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 801.070 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku 
z oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniach na roboty budowlane obejmujące modernizację boiska piłkarskiego w ZS129 oraz modernizację placu zabaw i terenu wejścia głównego w SP405. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie dodatkowych prac przy modernizacji terenów zewnętrznych wyszczególnionych placówek.

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 800.000 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku 
z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Środki te planuje się przeznaczyć na kontynuację prac termomodernizacyjnych w budynku szkoły oraz przedszkola.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 506.504 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku 
z oszczędnościami powstałymi po udzieleniu zamówienia na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji szkoły podstawowej. Środki te planuje się przeznaczyć na wymianę instalacji elektrycznej 
w budynku.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 218.820 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wydłużone terminy uzgodnień. Tym samym w 2025 r. wykonane zostaną prace koncepcyjne, natomiast na rok 2026 zaplanowano realizację robót budowlanych polegających na przebudowie budynku, modernizacji wszystkich instalacji wewnętrznych, prac przy dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów prawa.

Modernizacja wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 300.000 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. ze względu na harmonogram opracowania dokumentacji  projektowo-kosztorysowej i brak możliwości dokonania płatności w roku 2025. W 2026 r. zostaną wykonane przewidziane do realizacji prace, polegające na modernizacji budynku w zakresie wymiany wszystkich instalacji oraz wykonaniu termomodernizacji hali sportowej.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów oraz wydatków inwestycyjnych w planie na 2025 rok ulegnie zmniejszeniu o 4.009.518 zł.