Druk nr 120

05.11.2025 r.

Uchwała Nr            /2025
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia                                      2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 529/2025 z dnia 
5 listopada 2025 r.

Na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f, § 24 pkt 1 oraz § 61 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik 
Nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), Rada Dzielnicy Ursynów 
m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany budżetu na 2025 r. zawartego 
w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy 
z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok, zgodnie z Uchwałą nr529/2025 
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2025 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy oraz do Rady m.st. Warszawy.

§ 3. 	1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

Uzasadnienie do Uchwały Nr         /2025
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia                                   2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 529/2025 z dnia 
5 listopada 2025 r.

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował następujące zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025.

Dochody

Zwiększenie planu dochodów per saldo o kwotę 277.458 zł w tym:

Zwiększenie o kwotę 3.023.096 zł planu dochodów Dzielnicy z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi ekspresowej S2-Południowej Obwodnicy Warszawy: dz. ewid. nr 2/9 z obrębu 1-11-02 (do dyspozycji Dzielnicy po stronie wydatków przeznacza się 70% z tej kwoty tj. 2.116.167 zł)

Zmniejszenie planu środków wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę 2.745.638 zł w związku z propozycją przeniesienia środków na realizację zadań inwestycyjnych z 2025 na 2026 rok.

Wydatki inwestycyjne:

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę per saldo 629.471 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

Zwiększenia planu

Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - zwiększenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz na kontynuowanie prac budowlanych po zaprojektowaniu i wykonaniu kosztorysów inwestorskich.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10 - zwiększenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 816.000 zł z przeznaczeniem na prace budowlane przy przebudowie budynku w celu zmiany sposobu użytkowania części budynku i przystosowania go na cele oświatowe, modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych, a także dostosowania budynku do obowiązujących przepisów technicznych.

Modernizacja wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4 - zwiększenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 800.167 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych przy termomodernizacji hali sportowej, na modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych, a także dostosowanie budynku do przepisów technicznych.

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zwiększenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 19.259 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki do druku podążającego dla SP405.

Zmniejszenia planu

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zmniejszenie planu zadania o kwotę 14.259 zł i przeniesienie środków do zadania pn.: "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych".

Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych - zmniejszenie planu zadania o kwotę 5.000 zł i przeniesienie środków do zadania pn.: "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych".

Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych - zmniejszenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 858.357 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku z trwającym postępowaniem unijnym dotyczącym realizacji zadania oraz wydłużonymi terminami procedowania. Środki finansowe w 2026 roku zostaną przeznaczone na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w SP096, SP323, SP 336 i SP384.

Panele fotowoltaiczne na dachach Przedszkoli - w związku z oszczędnościami w postępowaniu oraz zakończeniem realizacji instalacji PV w Przedszkolach wolne środki w kwocie 57.245 zł proponuje się przenieść do zadania „Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych” w roku 2026.

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11 - zmniejszenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 405.553 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku z opóźnieniem w realizacji modernizacji pokrycia dachu. Środki finansowe w 2026 roku zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - zmniejszenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 889.675 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku z oszczędnościami powstałymi po udzieleniu zamówienia na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji szkoły podstawowej. Środki finansowe w 2026 roku zostaną przeznaczone na modernizację systemu wentylacji mechanicznej.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 i Przedszkola nr 352 przy ul. Teligi 3 - zmniejszenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 237.758 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku z oszczędnościami powstałymi po udzieleniu zamówienia na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji szkoły podstawowej. Środki finansowe w 2026 roku zostaną przeznaczone na modernizację systemu wentylacji mechanicznej.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola nr 366 przy ul. Hawajskiej 7 dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy - zmniejszenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 297.050 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień i brakiem możliwości ogłoszenia postępowania na roboty budowlane w roku bieżącym.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów ulegnie zwiększeniu o 277.458 zł natomiast kwota wydatków w planie na 2025 rok ulegnie zmniejszeniu o 629.471 zł.

Różnica 906.929 zł wynika z ujęcia po stronie wydatków (2.116.167 zł ) tj. 70% z kwoty zwiększanych dochodów majątkowych Dzielnicy (3.023.096 zł).

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje powyższe zmiany.

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

Załącznik do uchwały Nr

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

z dnia

Uchwała Nr 529/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 5 listopada 2025 r.

w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz 
§ 43 ust. 1, § 45 pkt. 6, § 50 ust. 1, § 61 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik 
Nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się propozycje zmian budżetu na 2025 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok zgodnie z załącznikami nr 1-5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w celu wyrażenia opinii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

§ 4. 	1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd

Uzasadnienie do Uchwały Nr 529/2025

Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

z 5 listopada 2025 r.

w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami proponuje się zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025.

Dochody

Zwiększenie planu dochodów per saldo o kwotę 277.458 zł w tym:

Zwiększenie o kwotę 3.023.096 zł planu dochodów Dzielnicy z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi ekspresowej S2-Południowej Obwodnicy Warszawy: dz. ewid. nr 2/9 z obrębu 1-11-02 (do dyspozycji Dzielnicy po stronie wydatków przeznacza się 70% z tej kwoty tj. 2.116.167 zł)

Zmniejszenie planu środków wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę 2.745.638 zł w związku z propozycją przeniesienia środków na realizację zadań inwestycyjnych z 2025 na 2026 rok.

Wydatki inwestycyjne:

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę per saldo 629.471 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

Zwiększenia planu

Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - zwiększenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz na kontynuowanie prac budowlanych po zaprojektowaniu i wykonaniu kosztorysów inwestorskich.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10 - zwiększenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 816.000 zł z przeznaczeniem na prace budowlane przy przebudowie budynku w celu zmiany sposobu użytkowania części budynku i przystosowania go na cele oświatowe, modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych, a także dostosowania budynku do obowiązujących przepisów technicznych.

Modernizacja wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4 - zwiększenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 800.167 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych przy termomodernizacji hali sportowej, na modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych, a także dostosowanie budynku do przepisów technicznych.

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zwiększenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 19.259 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki do druku podążającego dla SP405.

Zmniejszenia planu

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zmniejszenie planu zadania o kwotę 14.259 zł i przeniesienie środków do zadania pn.: "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych".

Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych - zmniejszenie planu zadania o kwotę 5.000 zł i przeniesienie środków do zadania pn.: "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych".

Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych - zmniejszenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 858.357 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku z trwającym postępowaniem unijnym dotyczącym realizacji zadania oraz wydłużonymi terminami procedowania. Środki finansowe w 2026 roku zostaną przeznaczone na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w SP096, SP323, SP 336 i SP384.

Panele fotowoltaiczne na dachach Przedszkoli - w związku z oszczędnościami w postępowaniu oraz zakończeniem realizacji instalacji PV w Przedszkolach wolne środki w kwocie 57.245 zł proponuje się przenieść do zadania „Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych” w roku 2026.

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11 - zmniejszenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 405.553 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku z opóźnieniem w realizacji modernizacji pokrycia dachu. Środki finansowe w 2026 roku zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - zmniejszenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 889.675 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku z oszczędnościami powstałymi po udzieleniu zamówienia na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji szkoły podstawowej. Środki finansowe w 2026 roku zostaną przeznaczone na modernizację systemu wentylacji mechanicznej.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 i Przedszkola nr 352 przy ul. Teligi 3 - zmniejszenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 237.758 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku z oszczędnościami powstałymi po udzieleniu zamówienia na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji szkoły podstawowej. Środki finansowe w 2026 roku zostaną przeznaczone na modernizację systemu wentylacji mechanicznej.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola nr 366 przy ul. Hawajskiej 7 dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy - zmniejszenie planu zadania w 2025 roku o kwotę 297.050 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień i brakiem możliwości ogłoszenia postępowania na roboty budowlane w roku bieżącym.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów ulegnie zwiększeniu o 277.458 zł natomiast kwota wydatków w planie na 2025 rok ulegnie zmniejszeniu o 629.471 zł.

Różnica 906.929 zł wynika z ujęcia po stronie wydatków (2.116.167 zł ) tj. 70% z kwoty zwiększanych dochodów majątkowych Dzielnicy (3.023.096 zł).